## Slide 1: 第九章 国际项目融资
第一节 国际项目融资概述
1
第二节 项目融资的框架结构
2
第三节 项目融资的风险及管理
3
第四节 BOT与PPP融资
4

## Slide 2: 第一节 国际项目融资概述
一、项目融资的概念（Project Financing）
贷款人以特定项目今后所产生的收益作为还款的资金来源，并以项目的资产、预期收益或权益做抵押而取得的具有无追索或有限追索权的融资方式。

## Slide 3
二、项目融资的特点
以项目为主体安排融资
无追索权或有限追索权
项目融资周期长、金额大、融资成本高、风险高、程序复杂
项目融资资金来源多样化
非公司负债型融资
风险分担
信用结构多样化

## Slide 4
三、项目融资的优势
筹资功能强大
实现风险隔离和分散
享受税收优惠
减轻政府财政负担

## Slide 5
四、项目融资的参与方
项目发起人/主办人
项目公司
贷款人
项目产品买主或设施用户
项目建设的工程公司或承建公司
项目供应商
担保/保险人
咨询专家和顾问
政府
其他项目参与者

## Slide 6
五、项目融资的程序
投资决策
融资决策
融资结构分析
融资谈判
执行

## Slide 7: 第二节 项目融资的框架结构
一、项目投资结构
即项目的资产所有权结构，是指项目的投资者对项目资产权益的法律拥有形式，和项目投资者之间的法律合作关系。

## Slide 8
类型：通常有单一项目子公司、非限制性子公司、代理公司、公司型合资结构、合伙制和有限合伙制结构、信托基金结构、非公司型合资结构等多种形式。
需考虑的因素：项目特点、项目产品分配形式、项目管理决策方式和程序、债务责任、税务结构、会计处理

## Slide 9
二、项目的融资结构
狭义指项目所采取的债务融资方式或债务融资方案。
广义指投资结构确定以后债务资金和其他股本资金的安排或融资方式。

## Slide 10
常见的融资模式
  投资者直接融资
  单一项目公司融资
  “设施使用协议”融资
  杆杆租赁
  生产支付融资

## Slide 11
三、项目的资金结构
项目的资金结构用于决定在项目中股本资金、准股本资金和债务资金的形式、相互之间比例关系以及相应的来源。
形式
  股本资金
  准股本资金
  债务资金

## Slide 12
四、项目的资信结构
指在项目融资中法律、合同和其他机制为债权人提供的权利和保护。
形式
  项目的资产和收益
  合同和协议
  担保

## Slide 13: 第三节 项目融资的风险及管理
一、信用风险
二、完工风险
三、生产风险
四、市场风险
五、金融风险
六、政治风险
七、环境保护风险

## Slide 14: 第四节 BOT与PPP融资
一、BOT融资
1、BOT的概念（Build-Operate-Transfer）
指政府部门对项目主办人或为项目专门成立的项目公司授予特许经营权，授权其负责项目的融资、设计、建造、运营和维护，在规定的特许期限内，出售项目产品/服务，以偿还债务、回收投资并获得合理回报；特许期满，将项目按规定的要求移交给政府。

## Slide 15
2、BOT的特点
（1）特定的主客体
（2）以特许权为前提——“权钱交易”
（3）适用于基础设施和公共部门的建设项目
（4）参与方众多、前期工作长、投资规模大、风险因素众多
（5）经营管理的特殊性

## Slide 16
3、BOT的当事人
（1）政府
（2）项目发起人
（3）项目公司
（4）债权人
（5）承建商
（6）运营商
（7）供应商
（8）用户
（9）保险公司
（10）其他

## Slide 17
4、BOT运作程序
（1）项目选择与确定
（2）招投标
（3）合同谈判与签约
（4）项目融资
（5）项目建设
（6）项目运营
（7）项目移交

## Slide 18
5、BOT的优点
（1）政府
缓解政府财政压力；转移项目风险；引进先进管理经验和技术；提高基础设施的使用效率。
（2）项目开发商
获得稳定回报；促进产品出口。

## Slide 19
6、BOT的派生与发展
（1）BOOT（Build-Own-Operate-Transfer），即建设-拥有-经营-移交
（2）BOO（Build-Own-Operate），即建设-拥有-经营
（3）BTO（Build-Transfer-Operate），即建设-移交-经营
（4）BLT（Build-Lease-Transfer），即建设-租赁-移交
（5）DBFO（Design-Build-Finance-Operate），即设计-建设-融资-经营
（6）BOOS（Build-Own-Operate-Sale），即建设-拥有-经营-出售
（7）BT（Build-Transfer），即建设-移交
（8）SOT（Sold-Operate-Transfer），即出售-经营-移交
（9）TOT（Transfer-Operate-Transfer），即移交-经营-移交

## Slide 20
二、PPP模式（Public-Private-Partnership）
1、PPP的概念
PPP（Public-Private-Partnership）概括为公共部门与私人部门通过合作,发挥各自的优势，提供基础设施、公用事业、自然资源等建设与服务。
PPP项目中，公共部门缓解财政负担,完成了建设与服务,私人部门负责融资，分担一定风险并获得合理回报。

## Slide 21
2、PPP与BOT的异同
共同特点是可以把民营资本和国外资本引入当地基础设施及城市公共事业建设。区别在于：
（1）组织机构设置不同
（2）运行程序不同
3、 PPP的优势

## Slide 22
三、PFI模式
1、PFI的概念
PFI(Private Finance Initiative)即私人主动融资模式，这一模式下，政府与私人部门合作，政府赋予私人及私人部门组成的特别目的公司(Special Purpose Company-SPC)以公共项目的特许开发权,由SPC承担部分政府公共物品的生产或提供公共服务，政府购买SPC提供的产品或服务，或给予SPC收费特许权，或政府与SPC以合伙方式共同营运等方式，来实现政府公共物品产出中的资源配置最优化、效率和产出的最大化。

## Slide 23
2、PFI与BOT的比较
3、PFI和PPP的比较

## Slide 24
四、中国项目融资的实践
1、发展进程
2、现状及瓶颈