## Slide 1
项目八 生产进度的跟进

## Slide 2: 项目背景
跟单员在完成原材料跟单工作后，协助业务员向生产加工企业下达生产通知单，要求其将加工合同中的生产任务及时落实到具体的生产计划中。为了掌握加工企业的生产进度，保证按约履行交货义务，跟单员要进行有效的生产进度跟进，深入加工生产企业，了解工厂的产能动态，跟踪生产进度。在生产过程中，跟单员如果发现加工商品的实际生产进度与计划进度有差异，必须协调加工企业一起查找原因，采取有效策施，保证生产有序进行。
一个优秀的跟单员必须要了解生产进度跟进的方法和要求，掌握与加工企业协调解决生产过程中发现的各种问题，具备生产跟进工作的基本能力。

## Slide 3
任务一 跟进生产进度

## Slide 4: 学习指南
一、生产进度跟进程序
1.下达生产通知单
2.产前试样
3.制定生产计划
4.跟踪生产进度
二、生产进度跟进内容

## Slide 5: 实例展示
上海司博进出口公司根据加工合同的要求向宁波服装有限公司下达生产通知单，在获得KKK IMPORT CO.LTD客商对宁波服装有限公司提供的产前样的确认后，开始大货生产。在生产过程中，跟单员司博先生通过的生产日报表和周生产日程表来掌握实际生产进度，及时做好生产进度跟单工作。

## Slide 6: 实例展示
一、上海司博进出口公司下达生产通知单

## Slide 8: 实例展示
二、宁波服装有限公司进行产前样的试制

## Slide 9: 实例展示
三、宁波服装有限公司编制生产计划

## Slide 10: 实例展示
四、司博先生进行生产进度跟单

## Slide 12
任务二 处理异常生产进度

## Slide 13: 学习指南
生产进度异常对策
1．处理生产进度异常情况
2．处理客户变更事项
（1）数量变更
（2）交货期变更

## Slide 14: 实例展示
11月5日，上海司博进出口公司收到KKK IMPORT CO.LTD的邮件，提出增加男式全棉6袋短裤全码4000条，即四个尺码各1000条，其他条件与合同规定相同。司博经理与宁波服装有限公司协商后表示接受，将邮件的内容作为合同的补充附件，并经双方签章。然后，上海司博进出口公司落实面料，宁波服装有限公司立刻安排生产计划表，必须在11月10日前完成增加的生产任务。

## Slide 15: 实例展示
一、上海司博进出口公司制订生产计划表

## Slide 16: 实例展示
二、上海司博进出口公司对增量产品跟单